|  | Приложение № 1 к постановлению правительства Тульской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 28.10.2011 | № 45 |

| № | Наименование лечебно-профилактических учреждений области |  | 2011 год |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО |  | в т.ч. средства |  |  | Ожидаемые результаты | ВСЕГО | в т.ч. средства |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
|  |  |  |  |  | ФФОМС | бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  | ФФОМС | бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота. Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» |  | 112343,4 |  | 0,0 | 112343,4 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 20 терминальн. устр., 1 серв., 6 устр. печати, 44 эл. ключей, 6 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (200 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита, организация РЦОД, аутсорсинг | 158776,9 | 0,0 | 158776,9 | 0,0 | Ведение в Тульской области МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, обработка 43713 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1» |  | 270,6 |  | 0,0 | 270,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (25 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,7 | 0,0 | 476,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% (от всего контингента) ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (20 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (8 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Романцевский дом сестринского ухода» |  | 1050,9 |  | 0,0 | 1050,9 | 0,0 | Приобретение 9 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 18 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (12 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 606,5 | 0,0 | 606,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» |  | 6689,7 |  | 3204,5 | 3485,2 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 98 терминальн. устр., 2 серв., 25 устр. печати, 200 эл. ключей, 25 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (697 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 4196,1 | 1720,4 | 2475,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1000 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | ГУЗ «Тульская детская областная больница» |  | 5776,1 |  | 2449,8 | 3326,3 | 0,0 | Приобретение 100 терминальн. устр., 2 серв., 25 устр. печати, 200 эл. ключей, 25 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (290 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2483,5 | 1008,4 | 1475,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 700 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | ГУЗ «Тульская областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» |  | 2053,9 |  | 809,2 | 1244,7 | 0,0 | Приобретение 34 терминальн. устр., 1 серв., 9 устр. печати, 68 эл. ключей, 9 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (91 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1991,0 | 1433,5 | 557,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 500 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» |  | 2549,6 |  | 1298,9 | 1250,7 | 0,0 | Приобретение 35 терминальн. устр., 1 серв., 9 устр. печати, 70 эл. ключей, 9 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (103 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1457,1 | 870,6 | 586,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 300 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» |  | 4139,4 |  | 1812,7 | 2326,7 | 0,0 | Приобретение 65 терминальн. устр., 2 серв., 17 устр. печати, 130 эл. ключей, 17 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (159 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1775,1 | 814,7 | 960,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 565 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МБУЗ «Узловская городская больница» |  | 2307,6 |  | 943,5 | 1364,1 | 0,0 | Приобретение 41 терминальн. устр., 1 серв., 11 устр. печати, 82 эл. ключей, 11 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (90 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2089,7 | 1489,9 | 599,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 475 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Агеевская амбулатория» |  | 1126,7 |  | 288,2 | 838,5 | 0,0 | Приобретение 11 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 22 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (17 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 628,0 | 272,9 | 355,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Алексинский родильный дом» |  | 1789,2 |  | 657,9 | 1131,3 | 0,0 | Приобретение 28 терминальн. устр., 1 серв., 7 устр. печати, 56 эл. ключей, 7 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (72 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1225,0 | 744,7 | 480,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» |  | 7156,0 |  | 2443,2 | 4712,8 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 121 терминальн. устр., 3 серв., 31 устр. печати, 244 эл. ключей, 31 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (272 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2904,6 | 1209,6 | 1695,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1506 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы» |  | 2167,1 |  | 922,4 | 1244,7 | 0,0 | Приобретение 34 терминальн. устр., 1 серв., 9 устр. печати, 68 эл. ключей, 9 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (73 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1012,5 | 491,0 | 521,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 536 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 2 г. Тулы» |  | 4611,6 |  | 1770,7 | 2840,9 | 0,0 | Приобретение 6 ПК, 55 терминальн. устр., 2 серв., 16 устр. печати, 122 эл. ключей, 16 счит. УЭК, 14 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (133 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 3260,5 | 2296,7 | 963,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 2096 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» |  | 1850,8 |  | 686,8 | 1164,0 | 0,0 | Приобретение 30 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 60 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (64 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1860,2 | 1381,3 | 478,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 350 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 4 г. Тулы» |  | 2391,1 |  | 1083,7 | 1307,4 | 0,0 | Приобретение 38 терминальн. устр., 1 серв., 10 устр. печати, 76 эл. ключей, 10 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (81 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1148,7 | 586,6 | 562,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1026 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Тулы» |  | 3501,9 |  | 1846,2 | 1655,7 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 46 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 96 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (150 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2553,2 | 1743,8 | 809,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1399 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» |  | 4981,6 |  | 2378,6 | 2603,0 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 75 терминальн. устр., 2 серв., 19 устр. печати, 152 эл. ключей, 19 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (153 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2577,7 | 939,4 | 1638,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 467 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» |  | 2341,6 |  | 1147,6 | 1194,0 | 0,0 | Приобретение 32 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 64 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (63 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1312,4 | 825,5 | 486,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 325 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» |  | 2912,9 |  | 1367,3 | 1545,6 | 0,0 | Приобретение 3 ПК, 33 терминальн. устр., 1 серв., 9 устр. печати, 72 эл. ключей, 9 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (69 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2292,3 | 1711,3 | 581,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1235 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 6 г. Тулы» |  | 2498,8 |  | 1134,7 | 1364,1 | 0,0 | Приобретение 41 терминальн. устр., 1 серв., 11 устр. печати, 82 эл. ключей, 11 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (76 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1163,5 | 591,7 | 571,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 385 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» |  | 1924,9 |  | 696,7 | 1228,2 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 27 терминальн. устр., 1 серв., 7 устр. печати, 56 эл. ключей, 7 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (86 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2828,4 | 2312,6 | 515,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 219 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» |  | 2949,8 |  | 1153,4 | 1796,4 | 0,0 | Приобретение 3 ПК, 46 терминальн. устр., 1 серв., 13 устр. печати, 98 эл. ключей, 13 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (97 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3165,0 | 2444,5 | 720,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 646 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск |  | 7447,3 |  | 2139,1 | 5308,2 | 0,0 | Приобретение 5 ПК, 125 терминальн. устр., 3 серв., 33 устр. печати, 260 эл. ключей, 33 счит. УЭК, 12 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (258 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 4984,5 | 3196,5 | 1788,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 300 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» |  | 2642,5 |  | 1228,9 | 1413,6 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 31 терминальн. устр., 1 серв., 9 устр. печати, 66 эл. ключей, 9 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (134 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2027,4 | 1338,9 | 688,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» |  | 1273,3 |  | 464,8 | 808,5 | 0,0 | Приобретение 9 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 18 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (28 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 866,2 | 543,3 | 322,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» |  | 2599,5 |  | 1203,3 | 1396,2 | 0,0 | Приобретение 3 ПК, 24 терминальн. устр., 1 серв., 7 устр. печати, 54 эл. ключей, 7 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (62 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 2241,6 | 1728,8 | 512,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Донская городская больница № 1» |  | 7893,0 |  | 2268,8 | 5624,2 | 0,0 | Приобретение 9 ПК, 121 терминальн. устр., 3 серв., 33 устр. печати, 260 эл. ключей, 33 счит. УЭК, 20 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (259 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 6024,2 | 4141,0 | 1883,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1577 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Епифанская городская больница» |  | 1391,4 |  | 393,3 | 998,1 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 14 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (25 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защит | 921,9 | 64,9 | 857,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Новогуровская городская больница» |  | 1827,8 |  | 669,8 | 1158,0 | 0,0 | Приобретение 29 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 58 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (64 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1110,2 | 636,3 | 473,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Новольвовская городская больница» |  | 1288,6 |  | 387,4 | 901,2 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (26 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 670,4 | 312,9 | 357,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Новомосковский родильный дом» |  | 2199,1 |  | 885,7 | 1313,4 | 0,0 | Приобретение 39 терминальн. устр., 1 серв., 10 устр. печати, 78 эл. ключей, 10 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (81 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1814,0 | 1246,9 | 567,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Ревякинская городская больница» |  | 1154,8 |  | 310,3 | 844,5 | 0,0 | Приобретение 12 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 24 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (20 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 635,5 | 275,4 | 360,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» |  | 4695,6 |  | 2185,3 | 2510,3 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 69 терминальн. устр., 2 серв., 18 устр. печати, 140 эл. ключей, 18 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (127 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2339,4 | 1405,9 | 933,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Советская городская больница» |  | 2538,3 |  | 1014,6 | 1523,7 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 44 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 90 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (78 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1770,3 | 1162,4 | 607,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 303 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Сокольническая городская больница» |  | 1844,0 |  | 680,0 | 1164,0 | 0,0 | Приобретение 30 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 60 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (60 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1537,8 | 1066,9 | 470,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 318 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Товарковская городская больница» |  | 1594,9 |  | 556,3 | 1038,6 | 0,0 | Приобретение 22 терминальн. устр., 1 серв., 6 устр. печати, 44 эл. ключей, 6 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (41 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 740,3 | 338,6 | 401,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» |  | 4952,5 |  | 1969,6 | 2982,9 | 0,0 | Приобретение 90 терминальн. устр., 2 серв., 23 устр. печати, 180 эл. ключей, 23 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (199 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1829,3 | 612,4 | 1216,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 300 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Чекалинская амбулатория» |  | 1410,8 |  | 388,7 | 1022,1 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 15 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 32 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (21 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 912,8 | 50,8 | 862,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Щекинская городская больница» |  | 2354,6 |  | 960,5 | 1394,1 | 0,0 | Приобретение 43 терминальн. устр., 1 серв., 11 устр. печати, 86 эл. ключей, 11 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (80 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1939,8 | 1020,0 | 919,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 828 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Щекинская детская городская больница» |  | 2823,4 |  | 1083,7 | 1739,7 | 0,0 | Приобретение 3 ПК, 43 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 92 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (91 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2514,0 | 1825,1 | 688,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Первомайская городская больница» |  | 2502,3 |  | 1045,5 | 1456,8 | 0,0 | Приобретение 47 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 94 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (85 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2253,8 | 1629,4 | 624,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 279 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 1271,8 |  | 376,6 | 895,2 | 0,0 | Приобретение 14 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 28 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (34 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 658,3 | 59,8 | 598,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» |  | 3850,2 |  | 1477,3 | 2372,9 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 62 терминальн. устр., 2 серв., 16 устр. печати, 126 эл. ключей, 16 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (169 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 4236,8 | 3263,5 | 973,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 264 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» |  | 7352,8 |  | 2181,0 | 5171,8 | 0,0 | Приобретение 6 ПК, 118 терминальн. устр., 3 серв., 31 устр. печати, 248 эл. ключей, 31 счит. УЭК, 14 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (255 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 4077,8 | 601,4 | 3476,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 898 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» |  | 4597,6 |  | 1688,0 | 2909,6 | 0,0 | Приобретение 6 ПК, 60 терминальн. устр., 2 серв., 17 устр. печати, 132 эл. ключей, 17 счит. УЭК, 14 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (195 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 4001,4 | 1078,0 | 2923,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 838 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» |  | 11069,8 |  | 2534,5 | 8535,3 | 0,0 | Приобретение 20 ПК, 154 терминальн. устр., 4 серв., 44 устр. печати, 348 эл. ключей, 44 счит. УЭК, 42 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (285 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 14171,1 | 6087,0 | 8084,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1840 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» |  | 2426,4 |  | 999,6 | 1426,8 | 0,0 | Приобретение 45 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 90 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (78 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1573,3 | 972,9 | 600,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 260 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Веневская центральная районная больница» |  | 3964,7 |  | 1411,8 | 2552,9 | 0,0 | Приобретение 3 ПК, 58 терминальн. устр., 2 серв., 16 устр. печати, 122 эл. ключей, 16 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (114 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3073,0 | 2169,7 | 903,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 618 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Воловская центральная районная больница» |  | 2719,2 |  | 1075,5 | 1643,7 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 44 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 92 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (95 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2149,4 | 1460,0 | 689,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» |  | 3253,3 |  | 1159,4 | 2093,9 | 0,0 | Приобретение 52 терминальн. устр., 2 серв., 13 устр. печати, 104 эл. ключей, 13 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (97 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2129,3 | 1376,3 | 753,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 214 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Ефремовская районная больница» |  | 9145,2 |  | 2271,7 | 6873,5 | 0,0 | Приобретение 5 ПК, 155 терминальн. устр., 4 серв., 40 устр. печати, 320 эл. ключей, 40 счит. УЭК, 12 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (301 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 5437,9 | 1611,7 | 3826,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1232 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Заокская центральная районная больница» |  | 3732,5 |  | 1371,6 | 2360,9 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 60 терминальн. устр., 2 серв., 16 устр. печати, 122 эл. ключей, 16 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (108 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2734,8 | 1893,5 | 841,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 256 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Каменская центральная районная больница» |  | 1936,3 |  | 681,4 | 1254,9 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 28 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 58 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (62 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1352,4 | 875,0 | 477,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 5485,5 |  | 2000,3 | 3485,2 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 98 терминальн. устр., 2 серв., 25 устр. печати, 200 эл. ключей, 25 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (254 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3168,8 | 897,1 | 2271,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 725 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» |  | 2044,6 |  | 793,9 | 1250,7 | 0,0 | Приобретение 35 терминальн. устр., 1 серв., 9 устр. печати, 70 эл. ключей, 9 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (72 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1701,3 | 914,8 | 786,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Ленинская районная больница» |  | 5259,0 |  | 1954,9 | 3304,1 | 0,0 | Приобретение 6 ПК, 79 терминальн. устр., 2 серв., 22 устр. печати, 170 эл. ключей, 22 счит. УЭК, 14 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (167 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 4183,7 | 1261,1 | 2922,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 403 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» |  | 9485,7 |  | 2187,9 | 7297,8 | 0,0 | Приобретение 184 терминальн. устр., 4 серв., 46 устр. печати, 368 эл. ключей, 46 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (297 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3976,6 | 1277,9 | 2698,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 500 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район |  | 3618,1 |  | 1348,1 | 2270,0 | 0,0 | Приобретение 62 терминальн. устр., 2 серв., 16 устр. печати, 124 эл. ключей, 16 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (93 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3761,1 | 2690,3 | 1070,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 260 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Плавская центральная районная больница» |  | 3501,3 |  | 1324,2 | 2177,1 | 0,0 | Приобретение 6 ПК, 49 терминальн. устр., 1 серв., 14 устр. печати, 110 эл. ключей, 14 счит. УЭК, 14 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (106 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3731,4 | 1129,8 | 2601,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 401 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» |  | 4784,4 |  | 1796,3 | 2988,1 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 83 терминальн. устр., 2 серв., 22 устр. печати, 170 эл. ключей, 22 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (149 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3057,5 | 1110,1 | 1947,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 799 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» |  | 2491,0 |  | 1064,2 | 1426,8 | 0,0 | Приобретение 45 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 90 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (116 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1641,6 | 703,2 | 938,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 216 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Узловская районная больница» |  | 11269,3 |  | 2827,5 | 8441,8 | 0,0 | Приобретение 11 ПК, 185 терминальн. устр., 4 серв., 49 устр. печати, 392 эл. ключей, 49 счит. УЭК, 24 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (390 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 7135,8 | 1323,5 | 5812,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1672 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Чернская центральная районная больница» |  | 3775,1 |  | 1402,2 | 2372,9 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 62 терминальн. устр., 2 серв., 16 устр. печати, 126 эл. ключей, 16 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (106 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1891,0 | 535,7 | 1355,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Щекинская районная больница» |  | 3487,4 |  | 1280,1 | 2207,3 | 0,0 | Приобретение 58 терминальн. устр., 2 серв., 15 устр. печати, 116 эл. ключей, 15 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (98 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2388,2 | 1264,0 | 1124,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1039 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Ясногорская районная больница» |  | 4308,0 |  | 1645,0 | 2663,0 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 71 терминальн. устр., 2 серв., 19 устр. печати, 146 эл. ключей, 19 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (125 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3384,1 | 1638,5 | 1745,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 523 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Алешинская амбулатория» |  | 1111,9 |  | 273,4 | 838,5 | 0,0 | Приобретение 11 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 22 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (17 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 613,2 | 34,3 | 578,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Гремячевская участковая больница» |  | 1403,0 |  | 445,1 | 957,9 | 0,0 | Приобретение 18 терминальн. устр., 1 серв., 5 устр. печати, 36 эл. ключей, 5 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (38 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 677,2 | 54,1 | 623,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Денисовская участковая больница» |  | 1141,7 |  | 0,0 | 1141,7 | 0,0 | Приобретение 12 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 24 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (21 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 620,9 | 0,0 | 620,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Иваньковская участковая больница» |  | 1140,0 |  | 295,5 | 844,5 | 0,0 | Приобретение 12 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 24 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (20 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 620,7 | 36,8 | 583,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Крапивенская амбулатория» |  | 1141,7 |  | 297,2 | 844,5 | 0,0 | Приобретение 12 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 24 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (21 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 620,9 | 37,0 | 583,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | МУЗ «Лобановская участковая больница» |  | 935,8 |  | 184,0 | 751,8 | 0,0 | Приобретение 6 терминальн. устр., 1 серв., 2 устр. печати, 12 эл. ключей, 2 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (10 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 574,4 | 25,1 | 549,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | МУЗ «Рождественская участковая больница» |  | 1269,8 |  | 368,6 | 901,2 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (28 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 648,7 | 45,2 | 603,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Ступинская участковая больница» |  | 999,8 |  | 218,0 | 781,8 | 0,0 | Приобретение 8 терминальн. устр., 1 серв., 2 устр. печати, 16 эл. ключей, 2 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (12 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 587,8 | 28,5 | 559,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Теплинская участковая больница» |  | 1474,9 |  | 426,1 | 1048,8 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 16 терминальн. устр., 1 серв., 5 устр. печати, 34 эл. ключей, 5 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (28 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 927,2 | 55,6 | 871,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» |  | 3729,6 |  | 0,0 | 3729,6 | 0,0 | Приобретение 13 ПК, 27 терминальн. устр., 1 серв., 10 устр. печати, 80 эл. ключей, 10 счит. УЭК, 28 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (89 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 4349,6 | 0,0 | 4349,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» |  | 1805,7 |  | 647,7 | 1158,0 | 0,0 | Приобретение 29 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 58 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (51 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1153,0 | 443,1 | 709,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 7 | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» |  | 3717,7 |  | 1561,1 | 2156,6 | 0,0 | Приобретение 56 терминальн. устр., 2 серв., 14 устр. печати, 112 эл. ключей, 14 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (120 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1541,2 | 455,6 | 1085,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 8 | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» |  | 7001,1 |  | 0,0 | 7001,1 | 0,0 | Приобретение 3 ПК, 121 терминальн. устр., 3 серв., 31 устр. печати, 248 эл. ключей, 31 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (244 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3680,6 | 0,0 | 3680,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 200 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 9 | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 3» |  | 1336,4 |  | 0,0 | 1336,4 | 0,0 | Приобретение 16 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 32 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (30 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 678,1 | 0,0 | 678,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 2» |  | 1198,1 |  | 0,0 | 1198,1 | 0,0 | Приобретение 11 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 22 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (59 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 656,7 | 0,0 | 656,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной врачебно-физкультурный диспансер» |  | 1295,4 |  | 0,0 | 1295,4 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (30 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 671,4 | 0,0 | 671,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер» |  | 2446,3 |  | 916,0 | 1530,3 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 38 терминальн. устр., 1 серв., 10 устр. печати, 80 эл. ключей, 10 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (90 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 3054,2 | 1644,1 | 1410,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 200 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» |  | 1790,4 |  | 0,0 | 1790,4 | 0,0 | Приобретение 29 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 58 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (42 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1872,1 | 0,0 | 1872,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 200 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 4» |  | 1285,2 |  | 0,0 | 1285,2 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (24 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 669,9 | 0,0 | 669,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 3» |  | 1280,0 |  | 0,0 | 1280,0 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (34 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 650,2 | 0,0 | 650,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» |  | 4445,6 |  | 2135,4 | 2310,2 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 58 терминальн. устр., 2 серв., 15 устр. печати, 118 эл. ключей, 15 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (137 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 2402,1 | 993,4 | 1408,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 300 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» |  | 5362,8 |  | 0,0 | 5362,8 | 0,0 | Приобретение 8 ПК, 57 терминальн. устр., 2 серв., 17 устр. печати, 130 эл. ключей, 17 счит. УЭК, 18 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (224 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 4332,5 | 0,0 | 4332,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 300 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 1» |  | 1007,2 |  | 0,0 | 1007,2 | 0,0 | Приобретение 8 терминальн. устр., 1 серв., 2 устр. печати, 16 эл. ключей, 2 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (16 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 595,2 | 0,0 | 595,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 2» |  | 1102,5 |  | 0,0 | 1102,5 | 0,0 | Приобретение 10 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 20 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (25 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 608,5 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | ГУЗ «Тульский областной хоспис» |  | 1136,9 |  | 0,0 | 1136,9 | 0,0 | Приобретение 11 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 22 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (23 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 629,5 | 0,0 | 629,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 2» |  | 2104,9 |  | 0,0 | 2104,9 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 27 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 58 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (64 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1378,8 | 0,0 | 1378,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» |  | 1198,6 |  | 309,4 | 889,2 | 0,0 | Приобретение 13 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 26 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (32 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1087,5 | 478,0 | 609,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (16 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (19 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  | 1594,5 |  | 0,0 | 1594,5 | 0,0 | Приобретение 22 терминальн. устр., 1 серв., 6 устр. печати, 44 эл. ключей, 6 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (77 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1719,7 | 0,0 | 1719,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» |  | 1079,7 |  | 201,0 | 878,7 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 7 терминальн. устр., 1 серв., 2 устр. печати, 16 эл. ключей, 2 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (19 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1062,0 | 233,2 | 828,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 200 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 1785,5 |  | 654,2 | 1131,3 | 0,0 | Приобретение 28 терминальн. устр., 1 серв., 7 устр. печати, 56 эл. ключей, 7 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (51 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 761,3 | 77,0 | 684,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 371 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 1137,4 |  | 298,9 | 838,5 | 0,0 | Приобретение 11 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 22 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (32 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 617,0 | 38,1 | 578,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 | МУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 2106,8 |  | 918,8 | 1188,0 | 0,0 | Приобретение 31 терминальн. устр., 1 серв., 8 устр. печати, 62 эл. ключей, 8 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (64 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1051,7 | 305,8 | 745,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Тулы» |  | 2618,3 |  | 1191,5 | 1426,8 | 0,0 | Приобретение 45 терминальн. устр., 1 серв., 12 устр. печати, 90 эл. ключей, 12 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (99 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1177,5 | 273,1 | 904,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 1743 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» |  | 1579,7 |  | 690,5 | 889,2 | 0,0 | Приобретение 13 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 26 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (46 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1045,9 | 436,4 | 609,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 1712,1 |  | 760,2 | 951,9 | 0,0 | Приобретение 17 терминальн. устр., 1 серв., 5 устр. печати, 34 эл. ключей, 5 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (42 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1077,5 | 443,4 | 634,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 1654,5 |  | 656,4 | 998,1 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 14 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (39 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1231,2 | 358,2 | 873,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Донская стоматологическая поликлиника» |  | 1130,1 |  | 291,6 | 838,5 | 0,0 | Приобретение 11 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 22 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (19 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 628,5 | 49,6 | 578,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Лазаревская амбулатория» |  | 1211,0 |  | 281,6 | 929,4 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 9 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 20 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (23 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 867,2 | 39,8 | 827,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 1583,2 |  | 538,6 | 1044,6 | 0,0 | Приобретение 23 терминальн. устр., 1 серв., 6 устр. печати, 46 эл. ключей, 6 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (38 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 716,6 | 63,9 | 652,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 279 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Медико-санитарная часть им. И.П. Барского» |  | 2068,7 |  | 751,1 | 1317,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 32 терминальн. устр., 1 серв., 9 устр. печати, 66 эл. ключей, 9 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (58 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1318,9 | 316,9 | 1002,0 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Плехановская амбулатория» |  | 1283,5 |  | 382,3 | 901,2 | 0,0 | Приобретение 15 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 30 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (23 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 669,6 | 66,1 | 603,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 201 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 | МУЗ «Селивановская амбулатория» |  | 1311,8 |  | 286,4 | 1025,4 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 8 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 20 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 6 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (17 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1159,9 | 44,0 | 1115,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Тулы» |  | 1857,7 |  | 762,4 | 1095,3 | 0,0 | Приобретение 25 терминальн. устр., 1 серв., 7 устр. печати, 50 эл. ключей, 7 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (51 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 947,8 | 262,5 | 685,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |  | 1159,9 |  | 315,4 | 844,5 | 0,0 | Приобретение 12 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 24 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (23 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 636,2 | 52,3 | 583,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 г. Тулы» |  | 1564,4 |  | 675,2 | 889,2 | 0,0 | Приобретение 13 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 26 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (37 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 1043,6 | 434,1 | 609,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Черепетская амбулатория» |  | 976,8 |  | 201,0 | 775,8 | 0,0 | Приобретение 7 терминальн. устр., 1 серв., 2 устр. печати, 14 эл. ключей, 2 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (11 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 581,1 | 26,8 | 554,3 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | УЗ «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2» |  | 1576,2 |  | 594,3 | 981,9 | 0,0 | Приобретение 19 терминальн. устр., 1 серв., 5 устр. печати, 38 эл. ключей, 5 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (50 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 836,7 | 192,6 | 644,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Алексинская стоматологическая поликлиника» |  | 1337,8 |  | 385,9 | 951,9 | 0,0 | Приобретение 17 терминальн. устр., 1 серв., 5 устр. печати, 34 эл. ключей, 5 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (32 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1055,5 | 421,4 | 634,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Богородицкая стоматологическая поликлиника» |  | 1238,6 |  | 349,4 | 889,2 | 0,0 | Приобретение 13 терминальн. устр., 1 серв., 4 устр. печати, 26 эл. ключей, 4 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (28 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 650,1 | 56,6 | 593,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Ефремовская стоматологическая поликлиника» |  | 1130,9 |  | 298,4 | 832,5 | 0,0 | Приобретение 10 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 20 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (33 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 625,4 | 51,5 | 573,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МУЗ «Киреевская стоматологическая поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 1119,0 |  | 286,5 | 832,5 | 0,0 | Приобретение 10 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 20 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (26 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 623,6 | 49,7 | 573,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 | МБУЗ «Новомосковская городская районная поликлиника» |  | 3552,9 |  | 1273,8 | 2279,1 | 0,0 | Приобретение 7 ПК, 49 терминальн. устр., 1 серв., 14 устр. печати, 112 эл. ключей, 14 счит. УЭК, 16 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (114 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 4977,5 | 2121,4 | 2856,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение 3384 ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Щекинская стоматологическая поликлиника» |  | 1388,6 |  | 436,7 | 951,9 | 0,0 | Приобретение 17 терминальн. устр., 1 серв., 5 устр. печати, 34 эл. ключей, 5 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (30 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 690,7 | 72,6 | 618,1 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Ясногорская стоматологическая поликлиника» |  | 1204,2 |  | 274,8 | 929,4 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 9 терминальн. устр., 1 серв., 3 устр. печати, 20 эл. ключей, 3 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (19 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 866,2 | 38,8 | 827,4 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Тулы» |  | 534,0 |  | 0,0 | 534,0 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (65 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 766,9 | 0,0 | 766,9 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Богородицк |  | 380,6 |  | 0,0 | 380,6 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 1 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (7 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 735,7 | 0,0 | 735,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Алексинская станция скорой медицинской помощи» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (16 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Донская станция скорой медицинской помощи» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (8 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Ефремовская станция скорой медицинской помощи» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (12 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Киреевская станция скорой медицинской помощи» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (6 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Суворовская станция скорой медицинской помощи» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (8 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Новомосковск |  | 643,6 |  | 0,0 | 643,6 | 0,0 | Приобретение 4 ПК, 0 терминальн. устр., 1 устр. печати, 8 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 8 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (15 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 1295,8 | 0,0 | 1295,8 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 | МУЗ «Узловская станция скорой медицинской помощи» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (23 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 61 | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Щекино» |  | 380,6 |  | 0,0 | 380,6 | 0,0 | Приобретение 2 ПК, 1 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (23 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 735,7 | 0,0 | 735,7 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 | ГУЗ «Тульский областной туберкулезный санаторий «Алексин-Бор» |  | 1562,2 |  | 0,0 | 1562,2 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 18 терминальн. устр., 1 серв., 5 устр. печати, 38 эл. ключей, 5 счит. УЭК, 4 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (33 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 956,6 | 0,0 | 956,6 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» |  | 310,6 |  | 0,0 | 310,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 3 терминальн. устр., 1 устр. печати, 8 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (12 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 483,2 | 0,0 | 483,2 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (4 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (11 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (12 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 7 | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» |  | 269,6 |  | 0,0 | 269,6 | 0,0 | Приобретение 1 ПК, 2 терминальн. устр., 1 устр. печати, 6 эл. ключей, 1 счит. УЭК, 2 счит. штрих-кодов, монтаж ЛВС (10 порт(ов), подключение широкополосного канала связи, защита ИСПДн, антивирусная защита. | 476,5 | 0,0 | 476,5 | 0,0 | Ведение МИС на основе ЭМК, персонифицированный учет 100% оказанных медицинских услуг, ведение не менее 80% ЭМК, техническое обслуживание и сопровождение АПС. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 1.1 |  |  | 452060,9 |  | 106619,0 | 345441,9 | 0,0 |  | 400720,5 | 94536,9 | 306183,6 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием.Организация и поддержка ИС записи на прием, включая интернет-портал. Обеспечение 300 гражданам возможности записи на прием с использованием ИС. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Романцевский дом сестринского ухода» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Установка двух инфоматов для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1500 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская детская областная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1500 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Установка двух инфоматов для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1500 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Установка двух инфоматов для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1500 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1695 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Узловская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1423 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Агеевская амбулатория» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 323 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинский родильный дом» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 4517 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1607 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 2 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 6288 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1049 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 4 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 3078 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 4196 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1400 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 975 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 3703 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 6 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1154 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 657 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1938 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Установка двух инфоматов для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 315 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 307 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская городская больница № 1» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 4731 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Епифанская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 153 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новогуровская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 264 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новольвовская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 186 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новомосковский родильный дом» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Департамент здравоохранения Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ревякинская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 361 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Советская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 909 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Сокольническая городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 954 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Товарковская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 509 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Чекалинская амбулатория» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 131 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 2482 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская детская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 301 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Первомайская городская больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 837 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 375 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 791 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 2693 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 2513 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 5520 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 780 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Веневская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1852 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Воловская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 560 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 640 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 3694 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Заокская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 768 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Каменская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 450 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 2175 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 417 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ленинская районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1209 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1500 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 780 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Плавская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1202 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 2396 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 647 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Узловская районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 5016 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Чернская центральная районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 581 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 3115 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ясногорская районная больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1568 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алешинская амбулатория» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 277 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Гремячевская участковая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 292 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Денисовская участковая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 358 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Иваньковская участковая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 220 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Крапивенская амбулатория» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 399 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Лобановская участковая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 169 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Рождественская участковая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 484 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ступинская участковая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 133 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Теплинская участковая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 543 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 162 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 3» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 2» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной врачебно-физкультурный диспансер» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 4» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 3» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 1» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 2» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной хоспис» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 2» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 155 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 600 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 1111 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 476 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 560 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 5227 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 304 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 306 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская стоматологическая поликлиника» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Лазаревская амбулатория» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 517 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 836 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Медико-санитарная часть им. И.П. Барского» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Плехановская амбулатория» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 602 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Селивановская амбулатория» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 195 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Черепетская амбулатория» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 288 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | УЗ «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская стоматологическая поликлиника» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Богородицкая стоматологическая поликлиника» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская стоматологическая поликлиника» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская стоматологическая поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Новомосковская городская районная поликлиника» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 10151 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская стоматологическая поликлиника» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ясногорская стоматологическая поликлиника» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Тулы» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Богородицк | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская станция скорой медицинской помощи» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская станция скорой медицинской помощи» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская станция скорой медицинской помощи» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская станция скорой медицинской помощи» администрации муниципального образования Киреевский район | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Суворовская станция скорой медицинской помощи» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Новомосковск | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Узловская станция скорой медицинской помощи» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Щекино» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной туберкулезный санаторий «Алексин-Бор» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Установка одного инфомата для доступа к ИС записи на прием. Обеспечение не менее 300 гражданам возможности воспользоваться инфоматом. | 01.2012 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 1.2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15400,0 | 10600,0 | 4800,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» |  | 2888,0 | 0,0 | 2888,0 | 0,0 | Внедрение ИС электронного документооборота. Приобретение 44 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Романцевский дом сестринского ухода» |  | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | Приобретение 18 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | Приобретение 200 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4020,0 | 0,0 | 4020,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 10 сертиф. ЭЦП. Организация 1 центра телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская детская областная больница» |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | Приобретение 200 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4020,0 | 0,0 | 4020,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 10 сертиф. ЭЦП. Организация 1 центра телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» |  | 136,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 | Приобретение 68 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4008,0 | 0,0 | 4008,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. Организация 1 центра телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» |  | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | Приобретение 70 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4008,0 | 0,0 | 4008,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. Организация 1 центра телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» |  | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | Приобретение 130 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Узловская городская больница» |  | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 | Приобретение 82 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Агеевская амбулатория» |  | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Приобретение 22 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинский родильный дом» |  | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | Приобретение 56 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» |  | 488,0 | 0,0 | 488,0 | 0,0 | Приобретение 244 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 13 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы» |  | 136,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 | Приобретение 68 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 2 г. Тулы» |  | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | Приобретение 122 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» |  | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | Приобретение 60 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 4 г. Тулы» |  | 152,0 | 0,0 | 152,0 | 0,0 | Приобретение 76 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Тулы» |  | 192,0 | 0,0 | 192,0 | 0,0 | Приобретение 96 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1010,0 | 1000,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» |  | 304,0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 | Приобретение 152 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 8 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» |  | 128,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | Приобретение 64 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» |  | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | Приобретение 72 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 6 г. Тулы» |  | 164,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 | Приобретение 82 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» |  | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | Приобретение 56 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» |  | 196,0 | 0,0 | 196,0 | 0,0 | Приобретение 98 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск |  | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | Приобретение 260 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 13 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» |  | 132,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | Приобретение 66 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» |  | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | Приобретение 18 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» |  | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | Приобретение 54 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская городская больница № 1» |  | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | Приобретение 260 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1026,0 | 1000,0 | 26,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 13 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Епифанская городская больница» |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новогуровская городская больница» |  | 116,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | Приобретение 58 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новольвовская городская больница» |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новомосковский родильный дом» |  | 156,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | Приобретение 78 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ревякинская городская больница» |  | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | Приобретение 24 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» |  | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | Приобретение 140 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Советская городская больница» |  | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | Приобретение 90 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Сокольническая городская больница» |  | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | Приобретение 60 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Товарковская городская больница» |  | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | Приобретение 44 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» |  | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 | Приобретение 180 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1018,0 | 1000,0 | 18,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 9 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Чекалинская амбулатория» |  | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | Приобретение 32 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская городская больница» |  | 172,0 | 0,0 | 172,0 | 0,0 | Приобретение 86 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская детская городская больница» |  | 184,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | Приобретение 92 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Первомайская городская больница» |  | 188,0 | 0,0 | 188,0 | 0,0 | Приобретение 94 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 56,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | Приобретение 28 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» |  | 252,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 | Приобретение 126 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1014,0 | 1000,0 | 14,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» |  | 496,0 | 0,0 | 496,0 | 0,0 | Приобретение 248 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1026,0 | 0,0 | 1026,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 13 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» |  | 264,0 | 0,0 | 264,0 | 0,0 | Приобретение 132 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1014,0 | 0,0 | 1014,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» |  | 696,0 | 0,0 | 696,0 | 0,0 | Приобретение 348 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1036,0 | 0,0 | 1036,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 18 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» |  | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | Приобретение 90 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1010,0 | 0,0 | 1010,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Веневская центральная районная больница» |  | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | Приобретение 122 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1014,0 | 0,0 | 1014,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Воловская центральная районная больница» |  | 184,0 | 0,0 | 184,0 | 0,0 | Приобретение 92 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1010,0 | 0,0 | 1010,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» |  | 208,0 | 0,0 | 208,0 | 0,0 | Приобретение 104 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1012,0 | 0,0 | 1012,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 6 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская районная больница» |  | 640,0 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | Приобретение 320 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1032,0 | 0,0 | 1032,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 16 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Заокская центральная районная больница» |  | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 0,0 | Приобретение 122 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1014,0 | 0,0 | 1014,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Каменская центральная районная больница» |  | 116,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | Приобретение 58 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1006,0 | 0,0 | 1006,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | Приобретение 200 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1020,0 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 10 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» |  | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | Приобретение 70 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1008,0 | 0,0 | 1008,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ленинская районная больница» |  | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | Приобретение 170 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1018,0 | 0,0 | 1018,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 9 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» |  | 736,0 | 0,0 | 736,0 | 0,0 | Приобретение 368 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1038,0 | 0,0 | 1038,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 19 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район |  | 248,0 | 0,0 | 248,0 | 0,0 | Приобретение 124 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1014,0 | 0,0 | 1014,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Плавская центральная районная больница» |  | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | Приобретение 110 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1012,0 | 0,0 | 1012,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 6 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» |  | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | Приобретение 170 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1018,0 | 0,0 | 1018,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 9 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» |  | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | Приобретение 90 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1010,0 | 0,0 | 1010,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Узловская районная больница» |  | 784,0 | 0,0 | 784,0 | 0,0 | Приобретение 392 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1040,0 | 0,0 | 1040,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 20 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Чернская центральная районная больница» |  | 252,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 | Приобретение 126 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1014,0 | 0,0 | 1014,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская районная больница» |  | 232,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | Приобретение 116 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1012,0 | 0,0 | 1012,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 6 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ясногорская районная больница» |  | 292,0 | 0,0 | 292,0 | 0,0 | Приобретение 146 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 1016,0 | 0,0 | 1016,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 8 сертиф. ЭЦП. Организация 1 абоненского пункта телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алешинская амбулатория» |  | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Приобретение 22 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Гремячевская участковая больница» |  | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | Приобретение 36 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Денисовская участковая больница» |  | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | Приобретение 24 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Иваньковская участковая больница» |  | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | Приобретение 24 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Крапивенская амбулатория» |  | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | Приобретение 24 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Лобановская участковая больница» |  | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | Приобретение 12 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Рождественская участковая больница» |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ступинская участковая больница» |  | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | Приобретение 16 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Теплинская участковая больница» |  | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | Приобретение 34 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» |  | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | Приобретение 80 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» |  | 116,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | Приобретение 58 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» |  | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | Приобретение 112 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 6 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» |  | 496,0 | 0,0 | 496,0 | 0,0 | Приобретение 248 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4026,0 | 0,0 | 4026,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 13 сертиф. ЭЦП. Организация 1 центра телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 3» |  | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | Приобретение 32 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 2» |  | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Приобретение 22 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной врачебно-физкультурный диспансер» |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер» |  | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | Приобретение 80 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» |  | 116,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | Приобретение 58 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 4» |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 3» |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» |  | 236,0 | 0,0 | 236,0 | 0,0 | Приобретение 118 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4012,0 | 0,0 | 4012,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 6 сертиф. ЭЦП. Организация 1 центра телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» |  | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | Приобретение 130 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4014,0 | 0,0 | 4014,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 7 сертиф. ЭЦП. Организация 1 центра телемедицины | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 1» |  | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | Приобретение 16 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 2» |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Приобретение 20 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной хоспис» |  | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Приобретение 22 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 2» |  | 116,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | Приобретение 58 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» |  | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | Приобретение 26 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» |  | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | Приобретение 44 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» |  | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | Приобретение 16 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | Приобретение 56 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Приобретение 22 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 124,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | Приобретение 62 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Тулы» |  | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | Приобретение 90 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 5 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» |  | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | Приобретение 26 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | Приобретение 34 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская стоматологическая поликлиника» |  | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | Приобретение 22 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Лазаревская амбулатория» |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Приобретение 20 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 92,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | Приобретение 46 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Медико-санитарная часть им. И.П. Барского» |  | 132,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 | Приобретение 66 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 4 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Плехановская амбулатория» |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | Приобретение 30 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Селивановская амбулатория» |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Приобретение 20 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Тулы» |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Приобретение 50 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 3 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |  | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | Приобретение 24 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 г. Тулы» |  | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | Приобретение 26 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Черепетская амбулатория» |  | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | Приобретение 14 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | УЗ «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2» |  | 76,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | Приобретение 38 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская стоматологическая поликлиника» |  | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | Приобретение 34 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Богородицкая стоматологическая поликлиника» |  | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | Приобретение 26 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская стоматологическая поликлиника» |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Приобретение 20 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская стоматологическая поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Приобретение 20 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Новомосковская городская районная поликлиника» |  | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | Приобретение 112 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 6 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская стоматологическая поликлиника» |  | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | Приобретение 34 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ясногорская стоматологическая поликлиника» |  | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Приобретение 20 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Тулы» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Богородицк |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская станция скорой медицинской помощи» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская станция скорой медицинской помощи» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская станция скорой медицинской помощи» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская станция скорой медицинской помощи» администрации муниципального образования Киреевский район |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Суворовская станция скорой медицинской помощи» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Новомосковск |  | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 8 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Узловская станция скорой медицинской помощи» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Щекино» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной туберкулезный санаторий «Алексин-Бор» |  | 76,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 | Приобретение 38 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 2 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» |  | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | Приобретение 8 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | Приобретение 6 сертификатов ЭЦП. Ведение электронного документооборота. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Ведение электронного документооборота. Приобретение 1 сертиф. ЭЦП. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 1.3 |  |  |  | 23208,0 | 0,0 | 23208,0 | 0,0 |  | 55152,0 | 4000,0 | 51152,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Тульской области Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» | 5000,0 |  | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | Внедрение ПО единого регистра медицинских работников. Интеграция с имеющимся ПО. Ведение РМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Романцевский дом сестринского ухода» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская детская областная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Узловская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Агеевская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинский родильный дом» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 2 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 4 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 6 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская городская больница № 1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Епифанская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новогуровская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новольвовская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новомосковский родильный дом» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ревякинская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Советская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Сокольническая городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Товарковская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Чекалинская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская детская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Первомайская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Веневская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Воловская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Заокская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Каменская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ленинская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Плавская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Узловская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Чернская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ясногорская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алешинская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Гремячевская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Денисовская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Иваньковская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Крапивенская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Лобановская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Рождественская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | МУЗ «Ступинская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | МУЗ «Теплинская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 |  | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 7 |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 3» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 8 |  | ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 9 |  | ГУЗ «Тульский областной врачебно-физкультурный диспансер» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 4» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 3» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной хоспис» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 1 |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | МУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | МУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 2 |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Донская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Лазаревская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Медико-санитарная часть им. И.П. Барского» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Плехановская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Селивановская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 3 |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МУЗ «Черепетская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | УЗ «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МУЗ «Алексинская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МУЗ «Богородицкая стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МУЗ «Ефремовская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МУЗ «Киреевская стоматологическая поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МБУЗ «Новомосковская городская районная поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МУЗ «Щекинская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 4 |  | МУЗ «Ясногорская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Богородицк | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Алексинская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Донская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Ефремовская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Киреевская станция скорой медицинской помощи» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Суворовская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Новомосковск | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Узловская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 5 |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Щекино» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 |  | ГУЗ «Тульский областной туберкулезный санаторий «Алексин-Бор» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 |  | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 |  | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 |  | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 |  | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| - 6 |  | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция РМ с имеющимся ПО. Ведение РМ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение единого регистра МР, интеграция с Федеральным регистром МР. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 2.1 |  |  | 6390,0 |  | 0,0 | 6390,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Тульской области Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» | 1500,0 |  | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики №1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 3» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Романцевский дом сестринского ухода» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская детская областная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 10 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Узловская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Агеевская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинский родильный дом» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 12 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 2 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 3 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 4 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 7 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 9 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 6 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская больница № 8 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская детская больница» г. Новомосковск | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская больница № 3 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская инфекционная больница № 2 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская городская больница № 1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Епифанская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новогуровская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новольвовская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новомосковский родильный дом» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ревякинская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Советская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Сокольническая городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Товарковская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Чекалинская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская детская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Первомайская городская больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Шварцевская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Белевская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Богородицкая центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Кимовская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская районная больница № 1 им. проф. В.Ф.Снегирева» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Арсеньевская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Веневская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Воловская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Дубенская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Заокская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Каменская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская центральная районная больница» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Куркинская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ленинская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Одоевская центральная районная больница» муниципального образования Одоевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Плавская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Суворовская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Узловская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Чернская центральная районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ясногорская районная больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алешинская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Гремячевская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Денисовская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Иваньковская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Крапивенская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Лобановская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Рождественская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ступинская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Теплинская участковая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульская областная детская психоневрологическая больница» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 3» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная психиатрическая больница № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной врачебно-физкультурный диспансер» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной кожно-венерологический диспансер» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 4» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 3» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 1» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной психоневрологический диспансер № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной хоспис» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Врачебная амбулатория «Тула-50» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной центр восстановительной медицины и реабилитации им. Я.С. Стечкина» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Амбулатория пос. Рассвет» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Болоховская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Бородинская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Городская поликлиника № 3 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 2 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Лазаревская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Липковская поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Медико-санитарная часть им. И.П. Барского» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Плехановская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Селивановская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Черепетская амбулатория» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | УЗ «Тульская муниципальная стоматологическая поликлиника № 2» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Богородицкая стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская стоматологическая поликлиника» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МБУЗ «Новомосковская городская районная поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Щекинская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ясногорская стоматологическая поликлиника» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Тулы» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Богородицк | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Алексинская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Донская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Ефремовская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Киреевская станция скорой медицинской помощи» администрации муниципального образования Киреевский район | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Суворовская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Новомосковск | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Узловская станция скорой медицинской помощи» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Щекино» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной туберкулезный санаторий «Алексин-Бор» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский кардиоревматологический санаторий «Орленок» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной многопрофильный детский санаторий «Иншинка» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский психоневрологический санаторий «Березка» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ «Тульский областной детский туберкулёзный санаторий» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
|  |  | ГУЗ ТО «Санаторий «Ясная Поляна» для детей с родителями» | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Интеграция ПО для ведения паспорта здравоохранения медицинского учреждения с имеющимся ПО. Ведение паспорта здравоохранения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 2.2 |  |  | 2890,0 |  | 0,0 | 2890,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Тульской области Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» | 500,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Внедрение ПО для ведения паспорта здравоохранения Тульской области. Ведение паспорта. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Актуализация и ведение паспотра здравоохранения, интеграция с Федеральной компонентой. | 10.2011 г. - 12.2012 г. | Министерство здравоохранения и социального развития Тульской области |
| Итого Мероприятие 2.3 |  |  | 500,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| ИТОГО ЗАДАЧА 2 |  |  | 485048,9 |  | 106619 | 378429,9 | 0,0 |  | 471272,5 | 109136,9 | 362135,6 | 0,0 |  |  |  |

___________________________________________